Generalplanervertrag

Neubau Kinderspital / Frauenklinik

| Projektnummer: | 13145 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung: | Neubau Kinderspital / Frauenklinik |  |  |
| Vertragsnummer: | 4500…… | Vertragsdatum: | 31.07.2020 |
| Total Vergütung gemäss Ziffer |  | CHF 0.00 (exkl. MWST) | CHF 0.00 (inkl. MWST) |
| Abgeschlossen zwischen |  | Luzerner Kantonsspital Kantonsspital 37 6004 Luzern |  |
| handelnd durch |  | Vorname Name, Gesamtprojektleiter Bauherr |  |
| nachstehend bezeichnet mit |  | Auftraggeber oder LUKS | und |
| der Unternehmung |  | Planer AG Adresse PLZ Ort MWST Nr. / UID |  |
| mit Generalplanerfunktion |  |  |  |
| handelnd durch |  | Vorname Name, Projektleiter GP |  |
| nachstehend bezeichnet mit |  | Beauftragter |  |

Inhaltsverzeichnis

Generalplanervertrag	1

1	Vertragsgegenstand	4

1.1	Projektdefinition	4

1.2	Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts	4

2	Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen	4

2.1	Liste der Vertragsbestandteile	4

2.2	Rangfolge bei Widersprüchen	4

3	Leistungen des Beauftragten	4

3.1	Leistungsvereinbarung zu Teilphasen	4

3.2	Übertragene Teilphasen	5

3.3	Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten	5

3.4	Gesamtleitung	6

4	Vergütung	6

4.1	Vergütung mit Festpreisen	6

4.2	Nebenkosten	6

4.3	Preisänderungen infolge Teuerung	7

4.4	Vergütung nicht abschliessend definierter Leistungen	7

5	Finanzielle Modalitäten	7

5.1	Zahlungsmodalitäten	7

5.2	Rechnungstellung und Bezahlung	7

5.3	Zahlungsfristen	7

5.4	Zahlungsort	8

6	Termine und Fristen	8

6.1	Für die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31 – 41)	8

6.2	Für die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51 – 53)	8

7	Ansprechstellen	8

8	Versicherungen	8

8.1	Grundversicherung	8

8.2	Zusatzversicherungen	9

9	Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung	9

10	Integritätsklausel	9

11	Besondere Vereinbarungen	10

11.1	Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen	10

11.2	Weitere besondere Vereinbarungen	10

12	Inkrafttreten	10

13	Vertragsänderungen	10

14	Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand	10

15	Ausfertigung	11

16	Unterschriften	11

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen	12

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten	16

Vorbemerkungen:

Dieser Vertag basiert inhaltlich auf der Vorlage KBOB Nr. 30 Version 2020 (1.0) der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren.

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind aber alle Geschlechter gemeint.

# Vertragsgegenstand

## Projektdefinition

Neubau Kinderspital / Frauenklinik gemäss dem ausgearbeiteten und vom Entscheidungsgremium-Ost freigegebenen Vorprojekt. Als Bearbeitungsgrundlage dafür dienen die durch das LUKS für den Studienauftrag abgegebenen Unterlagen und den durch den Beauftragten eingereichten Projektvorschlag sowie das Projekthandbuch, die Überarbeitungsbesprechungen und Protokolle.

## Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts

Der Auftraggeber überträgt dem Beauftragten gemäss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende Leistungen:

Generalplanerleistungen für die SIA-Phasen 3 bis 5 unter Vorbehalt der Freigabe gemäss Ziffer 3.2.

# Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprüchen

## Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

Die Vorliegende Vertragsurkunde.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

|  |  | Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom … bereinigt gemäss Protokoll vom … |  | (Beilage 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Beilage …) |
|  |  | Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: … |  | (Beilage …) |
|  |  | Nachhaltiges Bauen: Bedingungen für Planerleistungen (Hochbau), Ausgabe Juli 2017 |  | (Beilage …) |
|  |  | Bestimmungen zur Bauwerksdokumentation: … |  | (Beilage …) |
|  |  |  |  | (Beilage …) |
|  |  |  |  | (Beilage …) |
|  |  |  |  | (Beilage …) |

## Rangfolge bei Widersprüchen

Soweit zwischen den hiervor aufgeführten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte Rangfolge für den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprüchen das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgeführt sind.

# Leistungen des Beauftragten

## Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1 und 1.2 hiervor) zur Erbringung sämtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

## Übertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemäss Art. 4 Ordnung SIA 102/2020 resp. Norm SIA 112/2014 "Modell Bauplanung":

| Art. 4 Ordnung SIA 102/2020 resp. SIA 112/2014 "Modell Bauplanung" |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 11 | Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien |
| ☐ | 21 | Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie |
| ☐ | 22 | Auswahlverfahren |
| ☒ | 31 | Vorprojekt |
| ☒ | 32 | Bauprojekt |
| ☒ | 33 | Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt |
| ☒ | 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag |
| ☒ | 51 | Ausführungsprojekt |
| ☒ | 52 | Ausführung |
| ☒ | 53 | Inbetriebnahme, Abschluss |

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

| Art. 4 Ordnung SIA 102/2020 resp. SIA 112/2014 "Modell Bauplanung" |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 11 | Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien |
| ☐ | 21 | Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie |
| ☐ | 22 | Auswahlverfahren |
| ☒ | 31 | Vorprojekt |
| ☒ | 32 | Bauprojekt |
| ☒ | 33 | Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt |
| ☐ | 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag |
| ☐ | 51 | Ausführungsprojekt |
| ☐ | 52 | Ausführung |
| ☐ | 53 | Inbetriebnahme, Abschluss |

Weitere Teilphasen werden Schritt für Schritt durch das Entscheidungsgremium-Ost sowie durch schriftliche Anzeige des im Vertrag angegebenen Projektleiter des LUKS freigegeben. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausführen zu lassen. Betreffend Entschädigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2020.

## Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte hält bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

- Kostenschätzung: ±15 % (Vorprojekt)

- Kostenvoranschlag: ±10 % (Bauprojekt)

- Die Kosten für die Lose 2 und 3, für den Rettungsdienst, für die Anpassungen am Urnerhofweg sowie für den Versorgungskanal zum LU31 sind separat auszuweisen. Diese können grundlegend separat geführt werden oder, im Rahmen der regelmässigen Kosteninformationen an den Auftraggeber, aus der Gesamtberechnung geeignet gesplittet werden.

## Gesamtleitung

Der Beauftragte übernimmt die Gesamtleitung für phasenübergreifende Leistungen gemäss Art. 3.4 Ordnung SIA 102/2020 resp. Norm SIA 112/2014 "Modell Bauplanung".

# Vergütung

## Vergütung mit Festpreisen

Gemäss Kostenschätzung vom … (vgl. Beilage XY):

| SKP | Honorarberechtigte Bausumme |  |  | Ansatz |  | Honorar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Grundstück |  |  |  |  |  |
| 1 | Vorbereitungsarbeiten |  |  |  |  |  |
| 2 | Gebäude (ohne Honorare) | CHF | 0 | 19.1 % | CHF | 0 |
| 3 | Betriebseinrichtungen |  |  |  |  |  |
| 4 | Umgebung | CHF | 0 | 19.1 % | CHF | 0 |
| 5 | Baunebenkosten |  |  |  |  |  |
| 6 | Reserven |  |  |  |  |  |
| 7 | Medizinische Apparate | CHF | 0 | 2.0 % | CHF | 0 |
| 8 | Medizinische Einrichtungen | CHF | 0 | 2.0 % | CHF | 0 |
| 9 | Ausstattung |  |  |  |  |  |
| Total Honorar in Abhängigkeit der Bausumme |  |  |  |  | CHF | 0 |
| Nebenkosten gemäss Ziffer 4.3 |  | CHF | 0 | 1.0 % | CHF | 0 |
| Abzüge (Rabatte, Bauherrenleistungen etc.) |  |  |  |  | CHF | -0 |
| Vereinbarte Vergütung netto |  |  |  |  | CHF | 0 |
| MWST zum Satz von |  |  |  | 7.7 % | CHF | 0 |
| Total Vergütung inkl. MWST |  |  |  |  | CHF | 0 |

## Vergütung nach erbrachtem Zeitaufwand

Im  Hauptauftrag ist keine Vergütung nach erbrachtem Zeitaufwand vorgesehen. Bei Vergütungen nicht abschliessend definierter Leistungen gemäss Ziffer 4.5, die im Zeitaufwand vergütet werden, kommen folgende Stundenansätze zur Anwendung:

| Kategorie A, | Chefarchitekt / -ingenieur | CHF/h | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie B, | Leitender Architekt / Ingenieur, Chefbauleiter | CHF/h | 0.00 |
| Kategorie C, | Architekt, Ingenieur, Bauleiter | CHF/h | 0.00 |
| Kategorie D, | Bautechniker | CHF/h | 0.00 |
| Kategorie E, | Zeichner, Hilfsbauleiter, Administration | CHF/h | 0.00 |
| Kategorie F, | Hilfspersonal | CHF/h | 0.00 |
| Kategorie G, |  | CHF/h |  |

## Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswärtige Unterkunft und Verpflegung, Kosten für Baustellenbüros sind in der vereinbarten Vergütung gemäss Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Reprokosten für Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschüren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benötigt und durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten pauschal mit 1 % der Honorarsumme vergütet.

## Preisänderungen infolge Teuerung

Es erfolgen keine Preisänderungen infolge Teuerung.

## Vergütung nicht abschliessend definierter Leistungen

### Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

Zurzeit sind keine Leistungen bekannt.

### Vergütungsregelung

Allfällige Leistungen sind zu definieren und gemäss den vereinbarten Konditionen zu offerieren. Sie dürfen erst ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich freigegeben wurden. Kleinere Aufträge können auch im Stundenaufwand offeriert werden, dabei gelten die Stundenansätzen gemäss Ziffer 4.2.

# Finanzielle Modalitäten

## Zahlungsmodalitäten

Die Vergütung wird gemäss folgenden Modalitäten ausbezahlt:

- Gemäss Zahlungsplan vom … (Beilage XY)

Die Schlusszahlung wird erst nach Übergabe der vollständigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung fällig.

## Rechnungstellung und Bezahlung

Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung oder elektronischer Rechnung (E-Rechnung).

Die Rechnungen sind unter Angabe der Projekt- und Vertragsnummer gemäss Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

- Luzerner Kantonsspital
Neubau Kinderspital / Frauenklinik
Spitalstrasse
6000 Luzern 16

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprüfbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten Leistungen zu äussern. Diesen Anforderungen nicht genügende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergänzung der Dokumentation zurückgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemässen Zahlungsbegehrens nicht fällig. Die übrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

## Zahlungsfristen

Der Auftraggeber leistet fällige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Schlussabrechnung gemäss Ziffer 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2020.

## Zahlungsort

Der Auftraggeber überweist fällige Zahlungen an folgende Bankverbindung

Bank:	A

IBAN:	B

Zugunsten von:	C

# Termine und Fristen

## Für die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31 – 41)

Die Termine und Fristen für die Planungs- und Projektierungsphase sind in der Beilage YX aufgeführt.

## Für die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51 – 53)

Die Termine und Fristen für die Realisierungsphase sind in der Beilage XY aufgeführt.

# Ansprechstellen

Für sämtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsänderungen, die Übermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

- Auftraggeber
Luzerner Kantonsspital
Vorname Name, Gesamtprojektleiter Bauherr
Spitalstrasse, 6000 Luzern 16
vorname.name@luks.ch

- Beauftragter
Planer AG
Vorname Name, Projektleiter GP
Planerstrasse 1, 3296 Arch
vorname.name@planer-ag.ch

Ändern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die anderen Ansprechstellen.

# Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530ff OR) erklärt, für die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungsdeckung während der Dauer des Auftrages aufrechtherhalten und die entsprechenden, gültigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn über eine Versicherungsdeckung verfügt.

## Grundversicherung

| ☐ | Personen- und Sachschäden | CHF |  | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie (mindestens CHF x Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Zusatzversicherungen

| ☐ | Bautenschäden | CHF |  | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie (mindestens CHF x Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Reine Vermögensschäden | CHF |  | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie (mindestens CHF x Mio.) |
| ☐ | Anlageschäden | CHF |  | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie (mindestens CHF x Mio.) |
| ☐ | Rechtsschutz im Strafverfahren | CHF |  | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie (mindestens CHF x Mio.) |
| ☐ | sonstige Schäden | CHF |  | pro Ereignis bzw. Einmalgarantie (mindestens CHF x Mio.) |
| ☐ | Der Beauftragte erklärt, folgende projektspezifische Risiken zusätzlich versichert zu haben: |  |  |  |

|  | Versicherungsgesellschaft: | Policen-Nr.: |
| --- | --- | --- |
|  | Selbstbehalt pro Schadenereignis: | CHF (vom Beauftragen anzugeben) |

Das LUKS verfügt während der gesamten Bauzeit über eine Sachversicherung, eine Bauwesenversicherung und über eine Bauherrenhaftpflichtversicherung.

# Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, für Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklärt, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeiträge sowie die übrigen Beiträge gemäss allgemeinverbindliche erklärten Gesamtarbeitsverträgen geleistet zu haben und für die Dauer des Vertrages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, für Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfüllung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten Grundsätze ebenfalls einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemäss dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Höhe von 10 % der Vergütung gemäss Ziffer 4.1 exkl. MWST, mindestens aber CHF 5'000, höchstens jedoch CHF 50'000.

# Integritätsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung der Integritätsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese beträgt 10 % der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel zu einer Auflösung des Vertrags aus wichtigen Gründen durch den Auftraggeber führen kann.

# Besondere Vereinbarungen

## Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergänzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2020, wird folgendes festgelegt:

- Keine Abweichungen definiert.

## Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend aufgeführten Fristen geprüft und an den Auftraggeber weitergeleitet werden.

- Bei vereinbarten Zahlungsplänen, bei Abschlagszahlungen nach geschätzter Leistungserbringung, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisverträgen sowie bei Regierechnungen und Abrechnungen für Preisänderungen beträgt die Prüf- und Weiterleitungsfrist für ordnungsgemäss abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

- Bei Schlussrechnungen beträgt die Prüf- und Weiterleitungsfrist für ordnungsgemäss abgefasste Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Hält der Beauftragte diese Prüf-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behält sich der Auftraggeber vor, vom Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.

# Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

# Vertragsänderungen

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gültig, wenn sie von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lückenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Gründen undurchführbar sein, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. Die Parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich möglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

# Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprächen eine gütliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhängige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft für ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gespräch oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder können sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der Anzeige weder in der Sache noch über die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.

Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien Luzern.

# Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar.

# Unterschriften

| Auftraggeber: Luzerner Kantonsspital |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luzern, Datum |  |  |
| Benno Fuchs CEO/Direktor |  | Florentin Eiholzer Departementsleiter Betrieb, Infrastruktur |

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

- erklären, dass sie für die Vertragserfüllung solidarisch haften;

- bestätigen, dass die federführende Unternehmung die Planergemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber bis auf schriftlichen Wiederruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gültige Zustellung an die Planergemeinschaft anerkennen;

- bestätigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemäss Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlungen befreiende Wirkung haben.

| Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft: Planer AG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort, Datum |  |  |
| Vorname Name Funktion |  | Vorname Name Funktion |

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen

Ausgabe 2020

- Sorgfalts- und Treuepflicht

  - Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

  - Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interessen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber über mögliche Konfliktpunkte.

- Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftragten

  - Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmässig über den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umstände schriftlich an, welche die vertragsgemässe Erfüllung gefährden könnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung Veränderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

  - Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend schriftlich über erkennbare Abweichungen vom vereinbarten Bearbeitungsaufwand sowie über alle Weiterentwicklungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen eine Änderung der vereinbarten Leistungen angezeigt erscheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Arbeitsabläufe oder neue Werkstoffe).

  - Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere hinsichtlich Termine, Qualität und Kosten aufmerksam und mahnt unzweckmässige Anordnungen und Begehren ab.

- Planergemeinschaft

  - Änderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Planergemeinschaft bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers. Die im Innenverhältnis der Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen über die Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust wirken nicht gegenüber dem Auftraggeber.

  - Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklären sich bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens eines einzelnen Gesellschafters und im Einverständnis mit dem Auftraggeber weitergeführt wird. Die Anwendung von Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

- Beizug von Dritten

  - Der Beizug von Dritten für die Vertragserfüllung bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

  - Die vom Beauftragten zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnisnahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten lässt die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberührt. Art. 399 OR wird ausdrücklich wegbedungen.

  - Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhörung der Beteiligten, einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegenüber dem Beauftragten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

- Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Beauftragten

  - Grundsätze

Der Beauftragte ist grundsätzlich nicht befugt, gegenüber Dritten für den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall (exkl. MWST) selbständig zu vergeben. Der Auftraggeber ist über die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grössere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelöst.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklärungen Dritter (Behörden, Unternehmer, Spezialisten usw.), welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitäts- und Risikoschwerpunkten, geschäftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit verbundene Begehren von Dritten, Preisänderungsbegehren, Abmahnungen), unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

  - Realisierungsphase

Enthalten die übertragenen Leistungen eine Bauleitungsaufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die nachstehenden rechtsgeschäftlichen Erklärungen, welche sich der Auftraggeber gegenüber dem Unternehmer in jedem Fall ausdrücklich vorbehalten hat:

- Vertragsänderungen, die keine Bestellungsänderungen sind,

- Bestellungsänderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

- Erklärungen über das Vorliegen von Mängeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

- abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regierapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung nach Prüfung durch die Bauleitung,

- Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte übernimmt die vorliegende Vollmachtserteilung in die Werkverträge, sofern er diese vorbereitet.

- Vertragsänderungen

  - Der Auftraggeber kann die Änderung von vereinbarten Leistungen verlangen.

  - Die Änderungen der Leistungen sowie die erforderlichen Anpassungen von Vergütung, Terminen und anderen Vertragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte geklärt und schriftlich in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfällige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den Ansätzen der ursprünglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage zuzüglich Teuerung, sofern eine Teuerungsanpassung vertraglich vereinbart ist.

  - Der Auftraggeber entschädigt den Beauftragten für ausgewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Bestellungsänderung anfielen und durch diese nutzlos wurden.

- Schlüsselpersonen

  - Vorbehältlich Kündigung, Krankheit und Tod können Schlüsselpersonen des Beauftragten, die für das vorliegende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In jedem Fall muss eine Schlüsselperson durch eine gleich qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

- Weisungsrecht des Auftraggebers

  - Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen. Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der Beauftragte für deren Folgen gegenüber dem Auftraggeber nicht verantwortlich.

  - Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte, um seine Haftung gegenüber Dritten auszuschliessen, sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegenüber dem Auftraggeber wegen Kündigung zur Unzeit ist diesfalls ausgeschlossen.

  - Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefällen direkt Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich ohne Verzug.

- Vergütung

  - Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung für die gesamten Leistungen (inkl. Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Für Teilphasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten können monatliche Abschlagszahlungen mit den erforderlichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung gestellt werden.

Für jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertragsurkunde) ist spätestens zwei Monate nach Erbringung der letzten Leistung eine Übersicht zu erstellen, die durch ein prüffähiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Überblick über sämtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen sowie über die erhaltenen und die noch ausstehenden Zahlungen gibt.

  - Kostendach

Die Überschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber hätte einer Bestellungsänderung schriftlich zugestimmt oder Mehrkosten aus andern Gründen zu vertreten.

  - Vergütung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht abschliessend definiert werden können, werden im Vertrag als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um Leistungen, die in späteren Phasen oder Teilphasen zu erbringen sind.

Über Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren Vergütung und Berechnungsbasis einigen sich der Auftraggeber und der Beauftragte anhand der ursprünglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausführung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

  - Honorarkürzungen und Rückbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kostengenauigkeit gemäss Ziffer 3.3 der Vertragsurkunde, die durch den Beauftragten verschuldet sind, behält sich der Auftraggeber vor, entsprechende Abzüge am Honorar vorzunehmen. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grösserer Mängel mit oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen Rückbehalt mindestens im Umfang der geschätzten Mängelbehebungskosten und des geschätzten Schadens machen. Ein Rückhaltungsrecht besteht nicht, soweit der Beauftragte den geltend gemachten Rückbehalt sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche Bestätigung der Versicherung des Beauftragten, wonach für die geltend gemachten Schäden im Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.

  - Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrechnung des Beauftragten ausgeklammert und können erst nach Durchführung der Schlussprüfung gemäss Art. 177 Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt werden, sofern dafür nicht eine auf ersten Abruf einlösbare Erfüllungsgarantie geleistet wird.

- Sicherheitsvorschriften

  - Der Beauftragte hält die massgebenden Sicherheitsvorschriften ein.

  - Der Auftraggeber behält sich in jedem Fall das Recht vor, bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu veranlassen.

- Wahrung der Vertraulichkeit

  - Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bestehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten.

  - Die militärische Geheimhaltung richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften

- Veröffentlichung

  - Die Veröffentlichung von Bauplänen, Beschreibungen und fotografischen Aufnahmen von Plänen und Bauten des Objektes bedarf in jedem Fall der vorgängigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panoramarecht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei Vorliegen schützenswerter Interessen verweigert werden.

  - Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden Veröffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als Urheber genannt zu werden.

- Haftung des Beauftragten

  - Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, für die Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungenügender Veranschlagung und Überwachung der Kosten inkl. Prüfung von Unternehmerrechnungen sowie bei Verlust von Mängelrechten gegenüber dem mit der Bauausführung beauftragten Unternehmer.

  - Ungenügende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom Auftraggeber zur unentgeltlichen Überarbeitung zurückgewiesen.

  - Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal vertrauen. Sofern für einzelne Kostenelemente Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

  - Die Geschäftsherrenhaftung für beigezogene Dritte beschränkt sich auf die gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauftragten verlangt.

  - Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Vergrösserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt er gegenüber einem oder mehreren Unternehmern oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mängelrügen, so teilt er dies dem Beauftragten unverzüglich schriftlich mit.

  - Wenn ein Schaden, für den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine Rechte gegenüber sämtlichen Verursachern, so dass der haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf sämtliche Mitverursacher Rückgriff nehmen kann.

- Arbeitsunterbruch

  - Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbrüche geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusätzliche Entschädigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

  - Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten eine Überarbeitung bestehender Grundlagen oder werden in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese zusätzlichen Leistungen und deren Vergütung vor deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu vereinbaren.

  - Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des Planervertrages verschuldet hat.

- Rügefrist und Verjährung

  - Ansprüche aus dem Vertrag verjähren unter Vorbehalt von Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der schädigenden Handlung. Für Gutachten beginnt die Frist mit deren Ablieferung zu laufen.

  - Ansprüche aus Mängeln des unbeweglichen Werkes verjähren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

  - Mängel sind grundsätzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung zu rügen. Plan- und Berechnungsmängel, die zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils führen, kann der Auftraggeber indessen während der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rügen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel innert 60 Tagen nach der Entdeckung zu rügen.

- Urheberrecht

  - Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

  - Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes für seine Bedürfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

  - Das Abänderungsrecht des Auftraggebers bezüglich der Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begründeten Fällen bereits während der Planungsphase. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelöst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund für die Vertragsauflösung zu vertreten hat.

- Übermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

  - Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem Auftraggeber als Originale übergeben worden sind (wie Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente des ausgeführten Bauwerkes, seien dies Pläne, Skizzen, Berechnungen, Werkverträge, Bestellungen, Korrespondenzen, Abrechnungsunterlagen, Datenträger usw.), während mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

  - Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.

- Vorzeitige Beendigung des Vertrages

  - Art. 377 OR wird wegbedungen.

  - Die Parteien können aus wichtigen Gründen jederzeit entschädigungslos vom Vertrag zurücktreten. Als wichtiger Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlüsselpersonen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestände vorliegen.

  - Das Vertragsverhältnis kann im Übrigen von jeder Partei jederzeit widerrufen oder gekündigt werden. Die bis zur Vertragsauflösung vertragsgemäss erbrachten Leistungen werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergütet.

  - Erfolgt die Vertragsauflösung zur Unzeit, so ist die zurücktretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nachgewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgangenen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

  - Es liegt keine Auflösung zur Unzeit vor, wenn der Beauftragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten begründeten Anlass zur Vertragsauflösung gegeben hat.

  - Die Vertragsauflösung durch den Auftraggeber gilt ferner nicht als unzeitig, wenn:

- Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislative, die Exekutive oder eine andere Behörde ausbleiben;

- Bewilligungen ausbleiben;

- der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslöst;

- eine oder mehrere Schlüsselpersonen des Beauftragten, deren Mitarbeit für das Projekt wesentlich ist, in ihrer Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne das die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestände vorliegen, ersetzt werden.

- Unterschriften

- Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil der Vertragsurkunde für Planerleistungen vom 00.00.2020.

- Der Auftraggeber: - Luzerner Kantonsspital

- Luzern, Datum

- Florian Aschbrenner - CEO/Direktor

- Florentin Eiholzer - Departementsleiter Betrieb, Infrastruktur

- Der Beauftragte: - Planer AG

- Ort, Datum

- Vorname Name - Funktion

- Vorname Name - Funktion

Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten

vom 00.00.2020, bereinigt am 00.00.2020.